PROJETO ACADÉMICO   ·   12.º F   ·   2026/2027

# OBRACLARA

Gestão de alterações e custos adicionais em pequenas obras

RELATÓRIO DO PROJETO · VERSÃO 0.1 (PLANEAMENTO)

Disciplina: Programação Web

Empresa fictícia: ObraClara

Aluno: ______________________________________________

Entrega prevista: 5 de novembro de 2026

Nota de estado: este documento descreve objetivos e decisões de conceção. As secções de implementação, testes, resultados e evidências serão atualizadas após desenvolvimento. Não são declaradas funcionalidades como concluídas antes de serem testadas.

# 1. Resumo e objetivo

A ObraClara é uma aplicação web proposta para microempresas de construção e remodelação. O objetivo é centralizar informações de clientes e obras, registar trabalhos adicionais solicitados durante a execução e controlar o seu impacto sobre o orçamento. A primeira versão centra-se em processos simples e auditáveis, adequados ao tempo disponível para a avaliação escolar.

# 2. Problema empresarial

Durante uma obra podem surgir alterações ao âmbito inicialmente combinado. Quando o pedido, o respetivo valor e a decisão ficam dispersos por mensagens ou registos informais, torna-se difícil saber o que foi efetivamente aprovado. O projeto pretende reduzir a desorganização documental e disponibilizar uma visão consistente das alterações e dos valores acordados.

Esta formulação é uma hipótese de problema para validação com potenciais utilizadores. A aplicação não garante pagamento, não substitui um contrato e não produz documentos fiscais certificados.

# 3. Público-alvo e empresa

A empresa fictícia ObraClara disponibiliza um sistema de apoio à gestão de alterações. A primeira implementação destina-se a uma pequena empresa de remodelações que gere várias obras em simultâneo. Não serão implementadas funções de faturação fiscal, pagamentos online ou gestão de múltiplas empresas nesta fase.

# 4. Utilizadores e permissões

| Perfil | Pode fazer | Restrições |
| --- | --- | --- |
| Gestor | Gerir clientes e obras; consultar relatórios; aprovar/rejeitar alterações; consultar histórico. | A decisão deve refletir confirmação obtida fora da plataforma; não equivale a assinatura digital. |
| Colaborador | Consultar obras; criar e editar alterações em rascunho; submetê-las para análise. | Não pode aprovar/rejeitar alterações nem alterar registos já aprovados. |

# 5. Funcionalidades previstas

| Código | Funcionalidade | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Login seguro com perfis | Essencial |
| RF02 | CRUD de clientes | Essencial |
| RF03 | CRUD de obras e ligação ao cliente | Essencial |
| RF04 | Criar, consultar e atualizar alterações | Essencial |
| RF05 | Estados e decisão sobre alterações | Essencial |
| RF06 | Cálculo automático do orçamento atualizado | Essencial |
| RF07 | Pesquisa, filtros e dashboard simples | Essencial |
| RF08 | Histórico com autor, data e ação | Essencial |

Fora do âmbito inicial: chatbot de IA, pagamentos, notificações automáticas, assinatura digital, multiempresa e integração com serviços externos.

# 6. Regras de negócio

O orçamento base de cada obra tem de ser maior ou igual a zero; cada custo adicional deve ser positivo.

Só alterações aprovadas contam para o orçamento atualizado.

Uma alteração pendente ou rejeitada não altera o orçamento aprovado.

Apenas o gestor pode registar uma decisão de aprovação ou rejeição.

Alterações aprovadas não podem ser modificadas ou apagadas sem histórico.

Os formulários exigem validação no servidor e mensagens claras ao utilizador.

# 7. Modelo conceptual de dados

| Entidade | Campos principais | Ligação |
| --- | --- | --- |
| Utilizador | nome, email, hash de palavra-passe, perfil, ativo | Cria e decide alterações; gera ações no histórico. |
| Cliente | nome, email, telefone, notas, ativo | Pode ter várias obras. |
| Obra | cliente, título, descrição, orçamento base, estado | Tem várias alterações. |
| Alteração | obra, título, descrição, valor, estado, autor, decisão | Pertence a uma obra. |
| Histórico | alteração, utilizador, ação, estado anterior/novo, data | Regista eventos das alterações. |

Relações: Cliente 1:N Obra; Obra 1:N Alteração; Alteração 1:N Histórico; Utilizador 1:N eventos/alterações. Os valores monetários devem usar representação decimal exata.

Orçamento atualizado = orçamento base + soma dos valores de alterações no estado «aprovada».

# 8. Estrutura da interface

| Ecrã | Finalidade |
| --- | --- |
| Login | Identificar utilizador e obter permissões. |
| Dashboard | Visualizar obras ativas, alterações pendentes e valores aprovados. |
| Clientes | Listar, procurar, criar, editar e arquivar clientes. |
| Obras | Listar, filtrar, criar e consultar uma obra. |
| Detalhe da obra | Visualizar orçamento, alterações e respetivo histórico. |
| Alterações | Criar e gerir propostas; decidir o estado conforme o perfil. |

Fluxo de demonstração: colaborador inicia sessão, cria e submete uma alteração; gestor inicia sessão, aprova a alteração; o orçamento da obra é atualizado e o histórico mantém um registo.

# 9. Tecnologias e execução — proposta

Para reduzir dependências externas, propõe-se PHP para o servidor, MySQL/MariaDB para persistência, HTML/CSS/Bootstrap para a interface e XAMPP ou Laragon para execução local. A decisão será confirmada quando a implementação começar. O código ficará num repositório GitHub com README e instruções de execução.

Serão utilizadas consultas parametrizadas, hash seguro de palavras-passe, verificação de permissões no servidor e validação de entradas. A aplicação deverá funcionar em computador e telemóvel.

# 10. Plano de trabalho

| Fase | Tempo estimado |
| --- | --- |
| Planeamento e modelo conceptual | 1,5 h |
| Base de dados e autenticação | 3 h |
| Funcionalidades e regras de negócio | 8 h |
| Dashboard e interface responsiva | 3 h |
| Testes e correções | 2 h |
| Manual, relatório, apresentação e entrega | 5 h |

Total planeado: 22,5 horas. Este orçamento pode exigir simplificações; funcionalidades não essenciais serão adiadas.

# 11. Plano de testes — não executado

| Teste | Resultado esperado | Situação |
| --- | --- | --- |
| Acesso com credenciais incorretas | Mensagem de erro, sem entrada | Pendente |
| Criar cliente e reabrir aplicação | Dados permanecem guardados | Pendente |
| Registar custo inválido | Formulário rejeita e explica | Pendente |
| Colaborador tentar aprovar | Permissão recusada no servidor | Pendente |
| Aprovar alteração | Orçamento aumenta pelo valor aprovado | Pendente |
| Rejeitar alteração | Orçamento permanece inalterado | Pendente |
| Pesquisar sem resultados | Estado vazio legível | Pendente |
| Abrir em ecrã pequeno | Interface continua utilizável | Pendente |

# 12. Pesquisa e concorrência

Foram identificados exemplos de software de gestão de obras que incluem funcionalidades de orçamentação e trabalhos adicionais, como Quantobra, Empreitek e Worker. A diferenciação proposta é concentrar a primeira versão apenas no registo e controlo de alterações para microempresas. A comparação detalhada dos concorrentes, respetivos preços e fontes de consulta deve ser confirmada e acrescentada na versão final.

Fontes iniciais a rever e datar: https://www.quantobra.pt/ ; https://empreitek.pt/ ; https://worker.pt/ .

# 13. Utilização de inteligência artificial

O enunciado estabelece que só podem ser utilizados modelos de IA de acesso gratuito, sem subscrições pagas nem APIs pagas. O relatório final identificará as ferramentas e modelos efetivamente utilizados, tarefas apoiadas e alterações realizadas após revisão e testes. Nesta versão preliminar, esse registo ainda não está concluído.

A utilização de ferramentas através de planos pagos não deverá ser descrita como utilização gratuita; é necessário respeitar literalmente as condições definidas pelo professor.

# 14. Resultados, limitações e próximas etapas

À data desta versão, o projeto encontra-se em fase de planeamento. Não foram executados testes, não existem resultados de desempenho nem capturas de ecrã de uma aplicação funcional. Após implementação serão inseridos: imagens do sistema, descrição de tarefas concluídas, problemas encontrados, correções, resultados dos testes e melhorias futuras.

O projeto poderá futuramente incluir acesso do cliente, notificações e funcionalidades multiempresa, desde que exista interesse comprovado por utilizadores reais.